## Slide 1
HỌP KICK-OFF DỰ ÁN [Tên dự án]
[Mã dự án]

## Slide 2: NỘI DUNG
Thông tin chung dự án
Phân chia giai đoạn dự án
Danh sách ràng buộc và phụ thuộc dự án
Môi trường làm việc
Rủi ro giai đoạn đầu thực hiện dự án
Yêu cầu phối hợp các bộ phận
Quy định trao đổi thông tin

## Slide 3: 1) THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
Tên dự án: [Tên dự án]
Mã dự án: [Mã dự án]
Khách hàng: [Khách hàng]
Thời gian triển khai: dd/mm/yyyy- dd/mm/yyyy
Loại dự án: [Loại hình dự án]
Nỗ lực thực hiện (man-day) (nếu có)

## Slide 4: 2) KẾ HOẠCH DỰ ÁN
STT | Giai đoạn | Nội dung | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
 | Giai đoạn 1 |  |  | 
 | Giai đoạn 2 |  |  | 
 | Giai đoạn 3 |  |  | 
 | Giai đoạn 4 |  |  | 
 | Giai đoạn 5 |  |  | 

## Slide 5: 3) DANH SÁCH RÀNG BUỘC VÀ PHỤ THUỘC DỰ ÁN
STT | Ràng buộc và phụ thuộc | Ghi chú
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 

## Slide 6: 4) MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Phần cứng:
  Servers nội bộ:
    Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
    Cấu hình: ……………………………………………………………………………………………
  Server của khách hàng: …………………………………………………………………………….
Phần mềm:
  Hệ quản trị CSDL Oracle 11g R2
  Programming language: ADF

## Slide 7: 5) RỦI RO GIAI ĐOẠN ĐẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN
Rủi ro | Nguồn rủi ro | Mức độ | Giải pháp
Khách hàng chậm phê duyệt yêu cầu | Khách hàng | High | Yêu cầu PM, Sale thúc giục khách hàng hoặc gửi công văn
Quản trị dự án mới | Nhân sự | Medium | Cần phải nỗ lực tìm hiểu để nắm hết mọi nghiệp vụ trên các hệ thống
Bổ sung nhân sự mới | Nhân sự | High | Cố gắng nỗ lực học hỏi để nhanh chóng bắt nhịp với công việc, với dự án, với công nghệ
Hệ thống mạng chậm | CSVC | High | Yêu cầu P.HT cung cấp 1 đường truyền tốt phục vụ dự án
Khách hàng thường xuyên đi công tác nên khó xếp lịch khảo sát | Khách hàng | High | Yêu cầu bên khách hàng cung cấp người khảo sát thay thế

## Slide 8: 6) YÊU CẦU PHỐI HỢP
STT | Tên bộ phận cần phối hợp | Yêu cầu phối hợp | Thời gian cần đáp ứng
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 

## Slide 9: 7) QUY ĐỊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Nội bộ:
  Họp/ trao đổi công việc hàng ngày để kịp thời phát hiện và giải quyết vướng mắc, vấn đề phát sinh.
  Họp định kì dự án ___
  PM họp định kì với BGĐ hàng tuần vào ___
Khách hàng:
  Tổ chức các cuộc họp đột xuất khi có vấn đề phát sinh.
  Họp kết thúc giai đoạn
  Đầu mối khách hàng ___